דף עזר במהלך הפרויקט

Shared-מְשׁוּתָף

מבנה סופי :

Shared Library

  DTOs — נתונים שעוברים בין סרוויסים

  Events — התראות שקורות במערכת

  Constants — ערכים קבועים

  Interfaces — חוזים בין סרוויסים

SignalR = תקשורת real-time בתוך אפליקציה אחת

RabbitMQ = תקשורת בין שרתים שונים ברחבי העולם

שלב 1.1 – YARP API Gateway

אז מתחילים 1.2 — סדר הפעולות:

- להוסיף EF Core ל-UserProfile ול-AACBoard

- ליצור את ה-Models (הטבלאות)

- ליצור את ה-DbContext

- להריץ migrations


Core/Services/    ← IUserService.cs (Interface)

- Core/Resources/   ← UserResource.cs (DTO)

- Core/Mapping/     ← UserMappingConfig.cs (Mapster)

- Data/DataRepository/ ← UserRepository.cs (מימוש)

- Service/          ← UserService.cs (לוגיקה)

2.1
3. 🎯 מטרת כל קובץ — בדיוק:

Core/Models/

| קובץ | מטרה |
| --- | --- |
| TimeStampedFrame.cs | "מעטפה" לכל תמונה שנצלמת — תמונה + מתי + מאיזו מצלמה. בלעדיו אי אפשר לדעת מתי צולמה התמונה |
| GazePoint.cs | מייצג נקודה אחת של מבט עיניים — X, Y, מתי, כמה בטוח. משמש לTemporalMatching בעתיד |
| FaceDetectionResult.cs | התשובה שחוזרת מ-Python: "מי זה? כמה בטוח? מתי?" — הגשר בין Python ל-C# |

Core/Interfaces/

| קובץ | מטרה |
| --- | --- |
| ICameraSource.cs | חוזה: "כל מצלמה חייבת לדעת לפתוח, לקרוא frame, ולסגור". מאפשר להחליף webcam ↔ מצלמה מקצועית בשורה אחת |
| ICircularBuffer.cs | חוזה: "Buffer חייב לדעת להוסיף ולחפש לפי זמן". מאפשר להחליף מימוש thread-safe בעתיד |
| IFaceRecognitionClient.cs | חוזה: "Client חייב לדעת לשלוח frame ולקבל תוצאות". מאפשר Mock בבדיקות בלי Python |

Service/

| קובץ | מטרה |
| --- | --- |
| CircularBuffer.cs | מימוש Buffer מעגלי: שומר 15 frames אחרונים (500ms). כשמלא — דורס את הישן. Thread-safe עם lock |
| WebcamCameraSource.cs | פותח webcam עם OpenCV, קורא frame, ממיר ל-JPEG bytes. ה-timestamp נרשם לפני ה-encode |
| HttpFaceRecognitionClient.cs | שולח frame ל-Python POST /recognize, מקבל JSON, ממיר ל-FaceDetectionResult |
| CameraWorker.cs | הלב — רץ ברקע כל חיי האפליקציה. Loop: קרא frame → שמור בbuffer → שלח לPython → שלח SignalR לfrontend |
| CameraHub.cs | שער SignalR — הערוץ שדרכו Angular מקבל events בזמן אמת |

Api/

| קובץ | מטרה |
| --- | --- |
| Program.cs | מגדיר מי מממש מה (Dependency Injection). "כשמישהו מבקש ICameraSource — תן לו WebcamCameraSource" |
| appsettings.Development.json | הגדרות לסביבת פיתוח בלבד: URL של Python, index המצלמה, רמת logging |
| Dockerfile | הוראות לבניית Docker image: קודם build עם SDK, אחר כך runtime קטן |

### 📋 מהו שלב 2.2?

שלב 2.2 הוא בניית שירות זיהוי פנים - מיקרו-שירות FastAPI של Python אשר:

- מקבל מסגרת JPEG מ-C# CameraHub (דרך HTTP POST מרובה חלקים)

- מזהה ומבצע זיהוי פנים באמצעות מודל ArcFace של InsightFace

- מחזיר JSON שתואם בדיוק את מה HttpFaceRecognitionClient.csשציפיתי

- שומר הטמעות פנים של אנשים ידועים ב- PostgreSQL + pgvector

- שמירת הטמעות במטמון ב- Redis כדי למנוע פגיעה במסד הנתונים בכל פריים

2.2

main.py            ← מפעיל הכל, מחבר DB/Redis/מודל

config.py          ← הגדרות סביבה

core/

models.py        ← הנתונים (Contact, BoundingBox וכו')

interfaces.py    ← "חוזים" — ABC classes

infrastructure/

insightface_detector.py  ← זיהוי פנים אמיתי

postgres_store.py        ← שמירה ב-DB + יצירת טבלה אוטומטית

redis_cache.py           ← cache מהיר

services/

recognition_service.py  ← לוגיקת זיהוי

enrollment_service.py   ← לוגיקת הרשמה + שמירת תמונה

api/

recognize.py    ← POST /recognize (C# קורא לזה)

enroll.py       ← POST /enroll

contacts.py     ← GET /contacts, DELETE /contacts/{id}

dependencies.py ← Dependency Injection

שלב 3 :
שלבי עבודה :
שלב א׳ — AAC Board Service (C#)          ← עכשיו

├── Program.cs מלא

├── IBoardRepository + BoardRepository

├── BoardService

├── Carter Modules (Board + Button)

├── BoardHub (SignalR)

├── Dockerfile

└── עדכון docker-compose.yml

שלב ב׳ — Angular AAC Board

├── aac-board.service.ts (HTTP + SignalR)

├── board.component (grid כפתורים)

├── tts.service.ts (Web Speech API עכשיו, interface לעתיד)

└── ARASAAC אייקונים

שלב ג׳ — Seed + בדיקה end-to-end