👁 GazeConnect מערכת תקשורת חכמה מבוססת מיקוד מבט

לילדים עם צרכים מיוחדים המשתמשים בעזרי מבט (Eye Tracking) אפיון מקצועי מלא ¦ ארכיטקטורת מיקרו-סרוויסים ¦ C# · Angular · Python · AI

גרסה 1.0 ¦ סיווג: פרויקט חברתי – רפואי – טכנולוגי

# 1. חזון הפרויקט ובעיית השורש

ילדים עם CP, ALS נעורים, SMA, ושיתוק מוחין מסוגים שונים מסוגלים לחשוב, להרגיש ולתקשר – אך חסרים את הערוץ הפיזי לעשות זאת. מערכות Eye Tracking קיימות (כגון Tobii Dynavox) עולות עשרות אלפי שקלים ומצריכות כיוון מקצועי. GazeConnect שואפת לספק חלופה נגישה, חכמה ומותאמת אישית.

הבעיה המרכזית

• כלי Eye Tracking מסחריים יקרים מאוד – לא נגישים לכלל המשפחות

• ממשקי תקשורת מוכנים אינם מזהים אנשים מהסביבה הטבעית של הילד

• כשמישהו נכנס לחדר, הילד אינו יכול לסמן 'אני רוצה לדבר איתך'

• אין אינטגרציה בין זיהוי סביבה חיצונית לבין ממשק AAC

החזון: מה שGazeConnect עושה אחרת

• מצלמה שניה (סביבה) → זיהוי אנשים וחפצים בזמן אמת

• לחצן קופץ אוטומטית על המסך עם תמונה + שם של האדם שנכנס

• ממשק AAC מותאם אישית + בינה מלאכותית לתחזית הצורך

• פרטיות מלאה – עיבוד מקומי, ללא שליחת פנים לענן

• מחיר נגיש: מחשב + 2 מצלמות USB סטנדרטיות

# 2. ארכיטקטורת המערכת – מיקרו-סרוויסים

המערכת בנויה כ-7 מיקרו-סרוויסים עצמאיים, מתקשרים דרך API Gateway. כל סרוויס פועל ב-Docker Container נפרד, ניתן להחלפה ולעדכון ללא הורדת המערכת.

[ Angular PWA Frontend ] ←→ [ API Gateway – Ocelot / YARP ]

| # | שם הסרוויס | שפה / טכנולוגיה | תפקיד |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CameraHub Service | C# .NET 8 | ניהול זרמי מצלמות, routing, buffering |
| 2 | Face Recognition Service | Python + DeepFace / InsightFace | זיהוי פנים, למידה, שמירת embeddings |
| 3 | Object Detection Service | Python + YOLOv8 | זיהוי חפצים בסביבה (כיסא גלגלים, כוס, ספר...) |
| 4 | AAC Board Service | C# .NET 8 | ניהול לוחות תקשורת, הגדרות לחצנים |
| 5 | TTS / Voice Service | C# + Azure Cognitive / eSpeak | טקסט לדיבור, בחירת קול |
| 6 | User Profile Service | C# .NET 8 + PostgreSQL | פרופיל ילד, אנשי קשר, העדפות |
| 7 | AI Suggestion Service | Python + LightGBM / fine-tuned LLM | תחזית הצורך הבא לפי הקשר + שעה + נוכחות |

## 2.1 תרשים זרימה – מצלמה שניה → לחצן על המסך

Flow: מישהו נכנס לחדר

• מצלמה 2 (סביבה) שולחת frame ל-CameraHub Service

• CameraHub מפנה ל-Face Recognition Service

• Face Recognition מחזיר: { person_id: 'mom', confidence: 0.94 } או { unknown: true }

• AAC Board Service מקבל event, יוצר לחצן דינמי עם תמונה + שם 'אמא'

• Angular Frontend מציג את הלחצן בזמן אמת דרך SignalR WebSocket

• אם לא זוהה: מופיע כפתור 'מי זה? 🤔' שמתמלא אחרי לחיצה

# 3. ניהול שתי המצלמות

זה אחד האתגרים הטכניים המרכזיים בפרויקט. שתי המצלמות פועלות במקביל ולכל אחת תפקיד שונה לחלוטין:

|  | מצלמה 1 – Eye Tracker | מצלמה 2 – סביבה |
| --- | --- | --- |
| מיקום | צמוד לפנים הילד (מרחק 30-50 ס"מ) | רחוק, מכוונת לחדר / דלת |
| תפקיד | זיהוי לאן הילד מסתכל | זיהוי מי/מה בסביבה |
| רזולוציה | גבוהה + FPS גבוה (60fps+) | רגילה (30fps מספיק) |
| עיבוד | Gaze Estimation Model (MediaPipe / GazeML) | Face Recognition + YOLO |
| פרטיות | עיבוד מקומי בלבד | עיבוד מקומי בלבד |
| חומרה מומלצת | Logitech BRIO 4K או Tobii Eye Tracker 5 | מצלמה USB רגילה 1080p |

⚠️ שאלות שלא חשבת עליהן – נושא המצלמות

• כיצד מטפלים בתאורה גרועה? (חדר חשוך, שמש ישירה) – נדרש Preprocessing + Low-Light Enhancement

• מה קורה כשהילד מניע ראש בפתאומיות? → Gaze Smoothing Algorithm

• הזמן שלוקח לזהות פנים – אם 300ms זה מהיר מספיק? → Async pipeline ו-caching

• מה אם יש 3 אנשים בחדר בו-זמנית? → Multi-face tracking עם queue

• האם מצלמת ה-Eye Tracking תתנגש עם גלגלי עיניים אטיפיים (Nystagmus)? → Calibration מיוחד

# 4. מנגנון זיהוי פנים ולמידה

## 4.1 טכנולוגיה מומלצת

| ספרייה | יתרון | חיסרון |
| --- | --- | --- |
| InsightFace (ArcFace) | דיוק גבוה מאוד, מהיר, offline | Python בלבד |
| DeepFace | קל להטמעה, מודולרי | קצת איטי יותר |
| Azure Face API | קל מאוד, דיוק טוב | ענן = פרטיות בעיה, עלות |
| MediaPipe FaceMesh | מהיר מאוד, Google, offline | פחות מדויק לזיהוי זהות |

המלצה: InsightFace עם ArcFace model, עיבוד 100% מקומי על GPU/CPU של המחשב.

## 4.2 תהליך הוספת אדם מוכר

User Story: מוסיפים את 'אמא' למערכת

• המטפל פותח אפליקציית הגדרות (Angular Admin Panel)

• לוחץ 'הוסף איש קשר חדש' → ממלא שם, קשר ('אמא'), תמונת פרופיל

• המערכת מצלמת 5-10 תמונות נוספות בזמן אמת מכמה זוויות

• Face Recognition Service יוצר face embedding ושומר ב-PostgreSQL + מטמון מקומי

• מעכשיו כשאמא נכנסת – הכפתור קופץ תוך פחות מ-500ms

## 4.3 כפתור 'מי זה?' – Unknown Person Flow

אדם לא מזוהה נכנס לחדר

• מופיע לחצן עם תמונה snapshot + כיתוב '❓ מי זה?'

• הילד יכול ללחוץ/להביט על הכפתור להפעלה

• המטפל מקבל notification על מסכו: 'האם להוסיף אדם זה?'

• לאחר אישור – הכפתור הופך לכפתור קבוע עם שם

• אפשרות: הילד לוחץ 'לא רוצה לדבר' → הכפתור נעלם

# 5. לוח AAC – ממשק הילד (Angular Frontend)

## 5.1 עקרונות עיצוב

כללי זהב לעיצוב ממשק AAC לילד עם Eye Tracking

• לחצנים גדולים מאוד – מינימום 150×150 פיקסל (לא כולם בוחרים בדיוק)

• ניגודיות גבוהה – רקע כהה / כפתורים בהירים (חלק מהילדים עם בעיות ראייה)

• Dwell Time מוגדר – כמה זמן צריך להביט כדי 'ללחוץ' (ברירת מחדל: 800ms)

• Scanning Mode לגיבוי – אם Eye Tracking נכשל, ניתן להחליף לסריקה אוטומטית

• אנימציה של בחירה – Visual + Audio + Haptic feedback

• אין יותר מ-9 לחצנים על המסך בו-זמנית (מגביל קוגניטיבי)

## 5.2 קטגוריות לחצנים

| קטגוריה | דוגמאות | עדיפות |
| --- | --- | --- |
| אנשים (דינמי) | אמא, אבא, מטפלת שרה, מי זה? | 🔴 גבוהה מאוד |
| צרכים בסיסיים | רעב, צמא, כאב, עייף, שירותים | 🔴 גבוהה מאוד |
| רגשות | שמח, עצוב, מפוחד, כועס, משועמם | 🔴 גבוהה |
| פעולות | לשחק, לצפות בטלוויזיה, מוזיקה, ספר | 🟡 בינונית |
| חפצים (דינמי) | כיסא, מחשב, צעצוע שזוהה | 🟡 בינונית |
| תשובות מהירות | כן, לא, בסדר, עוד, הפסק | 🔴 גבוהה מאוד |

# 6. מנוע AI – תחזית צרכים

אחד הדברים שמבדילים GazeConnect ממערכות אחרות: AI שלומד את הדפוסים של כל ילד ומציע לחצנים רלוונטיים לפני שהילד מחפש אותם.

## 6.1 Input Features למודל

מה המודל לומד?

• שעה ביום (בוקר/צהריים/ערב) + יום בשבוע

• מי נמצא בחדר כרגע (אמא/מטפלת/לא ידוע)

• מה הלחצן האחרון שנלחץ (הקשר שיחה)

• כמה זמן עבר מאז הלחיצה האחרונה

• עונת השנה / מזג אוויר (API חיצוני)

• דפוסים היסטוריים: מה בדרך כלל קורה ביום שני ב-10:00 כשאמא בחדר?

## 6.2 Output

המודל מחזיר רשימת לחצנים מומלצים מסודרת לפי הסתברות. Angular מציג אותם בפינה העליונה של הלוח עם אינדיקטור ✨ 'מומלץ עכשיו'.

⚠️ שאלות שלא חשבת עליהן – AI

• כמה נתונים צריך לאסוף לפני שהמודל שימושי? → 2-4 שבועות שימוש (~500 לחיצות)

• איך מטפלים ב-Cold Start (ילד חדש)? → Template profiles לפי גיל + אבחנה

• מה אם המודל מציע דברים לא נכונים? → כפתור 'לא רלוונטי' שמחזיר negative feedback

• האם הורים יכולים לראות מה הילד 'אמר'? → History log עם timestamps (פרטיות!)

• אישור GDPR/HIPAA לנתוני ילדים עם מוגבלויות? → קריטי לפני deploy!

# 7. שאלות קריטיות שלא חשבת עליהן 🔍

## 7.1 שאלות רפואיות / פדגוגיות

אתגרים רפואיים שיש לחשוב עליהם

• Dwell Time – כמה זמן יש לחכות שהילד יסתכל על לחצן לפני הפעלה? (שונה לכל ילד)

• Spasticity – עיניים מסתחררות ללא שליטה → איך לסנן תנועות שגיאה?

• עייפות עיניים – מה קורה אחרי שעה של שימוש? צריך מצב 'מנוחה'

• שינוי קוגניטיבי עם הזמן – ילד גדל, צרכיו משתנים → איך המערכת מסתגלת?

• כפל אבחנות – ילד עם גם ליקוי ראייה וגם CP – האם Eye Tracking אפשרי בכלל?

• מי מאשר את לוח הלחצנים? קלינאית תקשורת, הורה, או שניהם?

## 7.2 שאלות משפטיות / רגולטוריות

נושאים משפטיים שחובה לטפל בהם לפני השקה

• GDPR ו-Child Privacy – צילום פנים של קטינים מחייב הסכמת הורים + Data minimization

• Medical Device Regulation – בישראל מכשיר AAC עלול להיחשב כמכשיר רפואי

• אחריות בקריסת מערכת – מה אם הילד זקוק לתקשר 'כאב' והמערכת לא עובדת?

• גיבוי חובה – כרטיסי PECS פיזיים תמיד בהישג יד כ-Fallback

• שמירת recordings של ילדים – כמה זמן? מי ניגש? מי מחק?

## 7.3 שאלות טכניות שלא חשבת עליהן

אתגרים טכניים נסתרים

• Latency: כמה זמן מותר מהכניסת אדם לחדר עד הופעת כפתור? → יעד: <500ms

• מה קורה כשהמחשב בעומס? → Priority queue: זיהוי פנים > הכל אחר

• שדרוג מודל AI ללא הורדת מערכת? → Blue-Green deployment בתוך Docker

• בדיקות עם ילדים אמיתיים – איך מבצעים UX Testing עם אוכלוסייה כה ייחודית?

• Cross-platform: Windows בלבד? Linux? iPad? → V1 Windows, V2 Web PWA

• מה אם מצלמה 2 נחסמת (מישהו עומד לפניה)? → Alert למטפל

• האם לוח ה-AAC יעבוד ב-Fullscreen על מסך גדול? (טאבלט 10 אינץ' למשל)

# 8. מפת דרכים – חלוקת זמן מומלצת

| שלב | משך | מה מתבצע | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – Discovery | שבוע 1-2 | ראיונות עם מטפלים, קלינאיות תקשורת, הורים. הגדרת Personas. בחירת ספריית Eye Tracking ו-Face Recognition. | מסמך דרישות מאושר + Figma Prototype |
| 1 – Infrastructure | שבוע 3-4 | סביבת Docker Compose. API Gateway. CI/CD pipeline בסיסי. DB schemas. שתי מצלמות עובדות במקביל. | Dev Environment מלא |
| 2 – Core Vision | שבוע 5-8 | Face Recognition Service. Object Detection. CameraHub. זיהוי פנים בזמן אמת + כפתור דינמי ראשון. | MVP: כפתור אדם מוכר מופיע |
| 3 – AAC Board | שבוע 9-12 | Angular Frontend. לוח לחצנים בסיסי. TTS. Eye Tracking integration. Dwell Time. | ממשק ילד שלם + TTS |
| 4 – AI Engine | שבוע 13-16 | AI Suggestion Service. איסוף נתונים. Model training pipeline. Admin Panel להורים. | AI מציע לחצנים |
| 5 – QA & Clinical | שבוע 17-20 | בדיקות עם 3-5 ילדים בפיקוח קלינאית תקשורת. תיקוני UX. Security audit. Performance. | Clinical Validation Report |
| 6 – Launch | שבוע 21-24 | Polish, documentation, installer, onboarding wizard, 24/7 monitoring. | גרסה 1.0 לציבור |

# 9. Stack טכנולוגי מלא

| שכבה | טכנולוגיה | סיבה |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular 17 + PWA + SignalR | RTL טוב, Component Library, real-time |
| Backend Services | C# .NET 8 + ASP.NET Core | דרישת הפרויקט, ביצועים מצוינים |
| AI/Vision Services | Python 3.11 + FastAPI | עושר ספריות AI/CV בלתי מתחרה |
| Face Recognition | InsightFace / ArcFace | Offline, דיוק גבוה, חינמי |
| Object Detection | YOLOv8 (Ultralytics) | Real-time, קל להטמעה |
| Eye Tracking | MediaPipe + GazeML / Tobii SDK | מקומי, ללא חומרה מיוחדת (MediaPipe) |
| API Gateway | YARP (.NET) / Ocelot | Native .NET, ביצועים |
| Real-time | SignalR (WebSocket) | דחיפת events לממשק בזמן אמת |
| Database | PostgreSQL + Redis Cache | Relational + Fast cache לembeddings |
| Containerization | Docker + Docker Compose | Isolation, easy deploy |
| TTS | Azure Cognitive / eSpeak (offline) | איכות קול, תמיכה עברית |
| CI/CD | GitHub Actions | חינמי, פשוט |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | מעקב ביצועים ואמינות |

# 10. פרטיות ואבטחה – קריטי במיוחד

עקרונות Privacy by Design

• כל עיבוד פנים מתבצע 100% מקומי – אף פנים לא עוברות לענן

• Face embeddings מוצפנות בMD שמור בDB מקומי בלבד

• הורה יכול למחוק כל נתון בלחיצה אחת (Right to be Forgotten)

• Audit log: כל גישה לנתוני ילד מתועדת עם timestamp

• Role-based access: קלינאית תקשורת ≠ הורה ≠ מטפל – הרשאות שונות

• Session timeout אוטומטי לאחר 30 דקות חוסר פעילות

• הצפנת DB ב-AES-256, תקשורת פנימית ב-mTLS

# 11. Personas – מי משתמש במערכת

| Persona | תיאור | צורך עיקרי | נקודת כאב |
| --- | --- | --- | --- |
| יואב, 7 | CP, משתמש Eye Tracker, קוגניטיבית תקין | לבטא רגשות ורצונות | לוח AAC לא מכיר את המשפחה שלו |
| שרה, אמא | 40, עובדת, מגיעה הביתה ב-18:00 | יואב יוכל לברך אותה כשנכנסת | לא יודעת אם הוא שמח לראות אותה |
| רונית, קלינאית | מגיעה פעמיים בשבוע | לראות התקדמות, להתאים לוח | צריכה לשנות הגדרות בכל ביקור |
| דני, אבא | מגיע מאוחר, פחות טכנולוגי | לדעת איך יואב מרגיש | לא מצליח לפענח את לוח ה-AAC |

# 12. הגדרת MVP – מה חייב לעבוד בגרסה ראשונה

MVP Checklist – גרסה 1.0

• ✅ מצלמה שניה מזהה פנים מוכרים בזמן אמת (דיוק ≥ 85%)

• ✅ כפתור עם תמונה + שם מופיע תוך ≤ 500ms מכניסה לחדר

• ✅ כפתור 'מי זה?' לאנשים לא מוכרים

• ✅ לוח AAC בסיסי עם 3 קטגוריות: אנשים / צרכים / רגשות

• ✅ Eye Tracking עובד עם Dwell Time מותאם אישית

• ✅ TTS בעברית – המערכת 'אומרת' מה הילד בחר

• ✅ Admin Panel: הוספת אנשי קשר + תמונות

• ✅ Offline Mode – עובד ללא אינטרנט לחלוטין

• ❌ NOT in MVP: AI Suggestions (V2), Object Detection (V2), App Store (V3)

# 13. ניהול סיכונים

| סיכון | רמה | הפחתה |
| --- | --- | --- |
| Eye Tracking לא מדויק מספיק לילדים עם Nystagmus | 🔴 גבוה | Scanning Mode כ-Fallback, Calibration מיוחד, שיתוף עם קלינאית |
| Face Recognition מתבלבל בתאורה גרועה | 🟡 בינונית | Preprocessing, מינימום תאורה מוגדר, multi-angle training images |
| פרטיות: זליגת נתוני ילדים | 🔴 גבוה | Local-only processing, הצפנה, Penetration testing |
| עומס CPU/GPU על מחשב ביתי | 🟡 בינונית | Model quantization, async pipeline, GPU acceleration |
| קושי בUX Testing עם ילדים מיוחדים | 🟡 בינונית | שותפות עם מרכז טיפולי, Clinical Ethicist |
| קלינאיות תקשורת לא יאמצו כלי חדש | 🟡 בינונית | Onboarding workshop, תיעוד, Pilot עם מוטיבציה גבוהה |

# 14. סיכום ומסקנות

GazeConnect הוא פרויקט שיכול לשנות חיים. הרעיון של זיהוי אוטומטי של אנשים בסביבה ויצירת כפתור תקשורת דינמי הוא חדשני ומשמעותי – מוצרים מסחריים כמו Tobii לא עושים זאת.

3 עקרונות מנחים לכל ההחלטות בפרויקט

• הילד קודם – כל feature נמדד: האם הילד מתקשר טוב יותר? אם לא, לא רלוונטי

• Offline First – המערכת חייבת לעבוד בלי אינטרנט. תמיד. ללא פשרות

• פרטיות by design – פנים לא עוזבות את המחשב. אי פעם

השלב הראשון שלך: מצא קלינאית תקשורת + משפחה שמוכנים להיות פיילוט. כל שאר ההחלטות הטכניות יהיו קלות יותר ברגע שיש לך משתמשי קצה אמיתיים.

🌟 בהצלחה! פרויקט כזה שווה כל דקה של עבודה קשה 🌟